关于庐山林场汉阳峰管护用房维修加固工程的招标公告

我公司拟定对庐山林场汉阳峰管护用房维修加固工程进行公开劳务招标，现将公开劳务招标内容公布如下：

- 工程项目概况：

本工程为庐山林场汉阳峰管护用房维修加固工程，建设地点在江西省庐山林场，设计内容主要是墙面、地面、天棚装修改造、水电安装工程等。

二、承包内容：1、管护用房地面硬化；2、护墙板安装；3、防腐木天棚吊顶；4、户外棚底抹灰油漆；5、电线插座预留；6、厨房四周乳胶漆；7、职工用房护墙板和天棚吊顶；8、按图纸要求完成的其他工作。

- 工期：10天；10月17日-10月26日，以通知的实际进场时间为准。

- 承包方式：清包工。

- 质量验收标准：合格；

- 计量规则：按相关计量规则执行；

- 报价：根据施工图纸工作内容清单自主报价

- 现场情况：

- 该施工现场货车不能直达，只能到达电视台，现场离电视台约40分钟山路，山路陡峭。

- 现场只有一台发电机，而且功率小，需要自备稍大功率发电机以满足施工要求，平时无电，手机无信号。

- 生活方面要合理安排施工人员，现场常住两夫妇，建议与其搭伙用餐，生活物资比较缺乏。

- 现场在深山老林，昼夜温差较大，四周被树木包围，施工期间要注意防火。

招标起止时间为本公告发布之日起至2021年10月18日。

附件：1、施工图纸汉阳峰项目\庐山林场汉阳峰管护用房维修加固工程项目.dwg

2、工程量清单

3、现场照片

九江匡庐建筑工程有限公司

2021年10月14日

附件3：现场照片